以后每次修改完代码,都给我clean,再compile再跑代码,真的被害惨了

启动步骤:

cd /root/rocketmq/rocketmq-4.9.2

nohup sh bin/mqnamesrv &

nohup sh bin/mqbroker -n localhost:9876 autoCreateTopicEnable=true &

cd /root/rocketmq

nohup java -Xms256m -Xmx512m -jar rocketmq-dashboard-1.0.0.jar --rocketmq.config.namesrvAddr=127.0.0.1:9876 > dashboard.log 2>&1 &

jps

最后输入一次 jps，你的屏幕上必须同时出现这

12225 jar

3096 NamesrvStartup

3132 BrokerStartup

12348 Jps

Modify options ->Add VM options ->

-javaagent:D:\Code\Project\hm-en\hmdp-agent-standalone\target\hmdp-agent-1.0.0.jar

java -jar sentinel-dashboard-1.8.1.jar --server.port=8090

运行idea后端项再启动niginx,到浏览器访问http://localhost:8080/

http://192.168.10.102:8001/这是rocketmq-dashboard

redis缓存数据不要乱删

关机步骤:

cd /root/rocketmq/rocketmq-4.9.2/bin

# 2. 停止 Broker

sh mqshutdown broker

# 3. 停止 NameServer

sh mqshutdown namesrv

jps

kill 进程号

既然你已经成功将消息队列选型定为 **RocketMQ**，并且已经解决了初始的启动报错，我们需要将执行手册中的 RabbitMQ 部分全部替换为针对 RocketMQ 的高性能实践。

以下是为你量身定制的 **28 天 RocketMQ 版硬核执行手册**：

---

### 第一阶段：底座跑通与深度拆解（第 1 周：主攻“吃透”）

**目标**：不留任何技术盲点，完成第一次“性能初测”。

* **Day 1 (今天)：跑起来**。

* **动作**：导入 SQL，修改 `yml` 连接（注意 `rocketmq` 节点要顶格），启动项目。

* **验收**：成功登录，能看到店铺列表。

* **Day 2-3：源码走读（画图）**。

* **动作**：动手画出登录拦截器流程图、秒杀同步下单序列图、缓存穿透处理流程图。

* **要求**：必须搞清楚 `UserHolder` 是如何利用 `ThreadLocal` 传递信息的。

* **Day 4-5：压测初体验**。

* **动作**：编写 JMeter 脚本，模拟 1000 人抢券。

* **目的**：记录原始数据（TPS、响应时间），作为后续优化的对比基准。

* **Day 6-7：整理面试话术**。

* **动作**：准备回答：“为了解决压测中发现的 RT 抖动和 TPS 下降，我决定引入异步削峰方案。”

---

### 第二阶段：核心魔改 - RocketMQ 异步化（第 2 周：主攻“削峰填谷”）

**目标**：实现从“同步阻塞”到“异步削峰”的质变，解决高并发下的请求堆积。

* **Day 1-2：RocketMQ 深度整合**。

* **动作**：利用你已经跑通的 `RocketMQTemplate`，实现一个可靠的消息发送者。

* **关键点**：配置 `rocketmq.producer.retry-times-when-send-failed`，确保消息发出的可靠性。

* **Day 3-5：重写秒杀逻辑**。

* **核心 1**：改写 Lua 脚本，实现库存预扣和资格校验。

* **核心 2**：在 `VoucherOrderServiceImpl` 中异步发送 `VoucherOrder` 消息。

* **核心 3**：编写 `@RocketMQMessageListener` 消费者，负责最终的数据库订单写入。

* **Day 6-7：可靠性与幂等性**。

* **细节**：实现消费端的幂等性处理（通过数据库唯一索引或 Redis 状态位），防止 RocketMQ 消息重复消费。

* **验收**：再次压测，对比第 1 周数据，观察数据库压力是否平稳。

---

### 第三阶段：差异化增强（第 3 周：主攻“多级缓存 & Agent”）

**目标**：提升系统极限性能，并加入“真实工程”级别的监控。

* **Day 1-2：引入 Caffeine**。

* **实现**：构建 Caffeine + Redis 两级缓存架构，减少对远程 Redis 的频繁访问。

* **Day 3-4：Sentinel 限流保护**。

* **实现**：为秒杀接口设置 QPS 阈值，保护系统不被瞬间流量冲垮。

* **Day 5-7：Java Agent 轻量监控（关键杀手锏）**。

* **动作**：基于 **Java Agent + ByteBuddy** 编写拦截器。

* **功能**：对 DAO 层和 Redis 调用进行埋点，统计方法耗时。

* **逻辑**：将耗时异常（如慢 SQL）打入 `slow_query.log`，用于后续 AI 分析。

---

### 第打四阶段：AI 联动与知识库构建（第 4 周：主攻“智能诊断”）

**目标**：将你在这个过程中遇到的报错和日志交给 AI 处理。

* **Day 1-2：RAG 底座搭建**。

* **动作**：跑通 LangChain4j Demo，连接本地大模型。

* **Day 3-4：知识库填充**。

* **动作**：把你解决 `RedisAuthRequiredException` 和 `RocketMQTemplate` 注入失败的笔记导入向量库。

* **Day 5-6：智能诊断联动**。

* **效果**：AI 读取 `slow_query.log`，能够指出：“分析发现 `VoucherOrderServiceImpl` 耗时波动，建议检查 RocketMQ 消费者是否存在堆积。”

* **Day 7：简历对齐**。

* **动作**：更新简历，强调“基于 RocketMQ 实现秒杀异步化，通过 Java Agent 实现轻量级链路监控”。

---

**⚠️ 执行红线：**

* **环境克制**：既然你现在的 `v2.3.12.RELEASE` 已经跑通了，严禁在此期间升级 Spring Boot 版本。

* **配置隔离**：确保 `rocketmq` 配置始终在 YAML 的顶层。

**现在，你的项目已经成功启动了，Day 1 任务超前完成。明天开始 Day 2：拿起笔和纸，开始画那三张流程图。能做到现在就去休息，明天准时开始吗？**

从面试竞争力和项目协同的角度来看，我的建议是：**不必死磕 Java Agent 原理，但可以将其作为两个项目之间的“胶水”来点缀。**

结合你简历中的 **AI 研究知识库与智能诊断平台**，Java Agent 的地位已经从“纯底层技术”变成了“数据源提供者”。以下是深度分析：

### 1. 性价比权衡：为什么建议“点到为止”？

你目前的两个项目已经形成了非常完整的逻辑链：

* **项目 A (分布式秒杀)**：负责产生高并发场景和复杂的性能瓶颈。

* **项目 B (AI 诊断平台)**：负责分析并解决项目 A 的问题。

如果你去深钻 **ByteBuddy** 的复杂 API（比如字节码插桩、指令流重构），这会耗费你大量精力，且面试官很容易问出“死穴”（如 `Metaspace` 溢出如何排查）。

**结论**：不要为了展示“我会写 Agent”而去写 Agent。

### 2. 更好的方案：让 Agent 为 AI 项目服务

相比于实现一个复杂的监控工具，你只需要实现一个“极简 Agent”**，它的作用是**自动采集数据并喂给 AI。

* **实现思路**：

1. 用 ByteBuddy 拦截 `com.hmdp.service` 包下的方法。

2. 当方法耗时 $> 500ms$ 时，Agent 不仅记录日志，还自动调用你 AI 平台的 API。

3. AI 平台收到后，立即结合 RAG 向量库进行分析，给出建议。

**这样你在简历上可以这么写：**

> “实现基于 **Java Agent** 的非侵入式链路监控，针对秒杀系统中的慢调用自动触发 **AI 智能诊断流水线**，实现‘监控-采集-AI分析’的闭环。”

---

### 3. 针对面试的“差异化”战术建议

既然你有两个项目，你应该玩的是“组合拳”：

| 模块 | 建议做法 | 面试亮点 |

| --- | --- | --- |

| **Java Agent** | 仅实现一个简单的“耗时打印” Agent。 | 展现你对**无侵入监控**和 JVM 入口 `premain` 的理解。 |

| **Caffeine 两级缓存** | **必须实现**（哪怕只有几行代码）。 | 这是秒杀性能优化的核心，比 Agent 更能体现后端功底。 |

| **AI + RAG** | 将你**真实排查** RocketMQ 问题的笔记存入。 | 展现你解决实际问题的能力，AI 不再是空中楼阁。 |

---

### 🚀 最终结论：建议降级处理

**不要把 Java Agent 当作第三阶段的“主攻方向”，而要把它当作第四阶段 AI 项目的“数据抓手”。**

* **第 3 周计划微调**：

* **Day 1-3**：主攻 **Caffeine 两级缓存**（一定要做，面试必问缓存一致性）。

* **Day 4-7**：花 1 天跑通一个最简单的 **ByteBuddy Hello World**，能打印出方法耗时即可。省下的时间去复习 RocketMQ 幂等性和分布式事务。

**原因**：你是一名专业程序员，面试官对你的期望是“业务架构稳、中间件熟、能落地前沿 AI”。Java Agent 这种偏底层工具链的技术，如果你能说出“它如何辅助我进行故障诊断”，其效果远好于“我能手写字节码插桩”。

你觉得把 Agent 作为一个“自动诊断触发器”这个思路，对你 AI 项目的叙事有帮助吗？

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿